MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

# ZASTUPITELSTVO MČ	Konaná dne 13. 12. 2022

TISK:  Z 059

Věc: Stanovisko MČ z hlediska dotčeným zájmů k projektové dokumentaci pro stavební povolení ke stavbě metra „Trasa I.D metra v Praze, provozní úsek Pankrác - Nové Dvory + stavební jáma Rezerva“

Předkládá: 	RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D., starostka

Zpracovali: 	Ing. Jindřich Sochůrek, tajemník

paní Šárka Pichová, vedoucí OSMI

Ing. Zuzana Kuryviálová, referent OŽPD

Termín plnění: 	13.12.2022

Kontrolní termín:	31.12.2022

Zodpovídá: 	Ing. Jindřich Sochůrek, tajemník

paní Šárka Pichová, vedoucí OSMI

Bc. Petr Borský, vedoucí OŽPD

Přílohy:               1. Žádost

2. PD k nahlédnutí

3. Usnesení ZMČ č. 3/2015 ze dne 18. 2. 2015, č. 28/2015 ze     dne 24. 6. 2015, č. 63/2019 ze dne 25. 11. 2019, usnesení RMČ č. 242/2022 ze dne 28. 11. 2022

4. Stanovisko HSHMP ze dne 3. 10. 2019

Návrh usnesení:

Rada městské části Praha-Libuš

- bere na vědomí projektovou dokumentací pro zařízení staveniště ke stavbě „Trasa I.D metra v Praze, provozní úsek ID1b Olbrachtova (bez) - Nové Dvory + ražby TBM“ pro investora Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s., Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 z 10/2021,

- požaduje

  - z důvodu nevyhovujícího stavu účelové komunikace NN7064, která byla budována jako dočasná příjezdová komunikace k bytovým domům Ekospol, projednat její užívání a podmínky užívání s vlastníkem komunikace,

  - zajištění bezpečného dopravního napojení bytových domů Ekospol v ulici Švihovská, Praha 4 - Písnice  na Kunratickou spojku, a to bez kolize s obousměrnou staveništní dopravou z ulice Kunratická spojka do areálu zařízení staveniště, např. zřízením samostatné obslužné komunikace pouze pro stavbu,

  - prověřit možnost jednosměrné dopravy s příjezdem na mezideponii vyrubané zeminy z Kunratické spojky a odjezdem přes ulici Pramenná, případně alternativní napojení na Vídeňskou ulici, zároveň prověřit možnost přemístění mezideponie východním směrem (s možností výjezdu na ulici Vídeňskou),

  - směřovat případný výjezd ze stavby z ulice Pramenná (případě alternativní napojení) na Vídeňskou výhradně směrem ven z Prahy, tedy v trase Pramenná – Vídeňská – DO (Pražský okruh), aby v křižovatce Vídeňská x Pramenná nedocházelo k nárůstu levých odbočení,

  - zajištění opatření proti šíření prachu a hluku ze stavební činnosti směrem k obytné výstavbě RD v Písnici - např. protihlukovou stěnou,

  - zajištění pravidelné údržby a pravidelného čištění komunikací dotčených stavbou,

  - po dokončení stavby uvést stávající komunikace do původního stavu

  - prověřit možnost eliminace činnosti nejhlučnějších zařízení v nočních hodinách k zajištění nočního klidu,

  - dodržení podmínek závazného stanoviska Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 3. 10. 2019 č. j. HSHMP 41147/2019,

  - aby staveništní doprava ze stavebního objektu SOD 25 Rezerva nebyla vedena komunikací Libušská a Meteorologická,

  - prověřit možnost urychlené výstavby obchvatu Písnice,

  - prověřit možnost zkapacitnění odbočovacího pruhu na Kunratické spojce ve vazbě na nákladní dopravu.

Důvodová zpráva:

Společnost Inženýring Dopravních staveb, která zastupuje DP. hl. m. Prahy jako investora stavby trasy ID metra v Praze, požádala MČ o stanovisko k PD pro zařízení staveniště na trasu I.D metra, 1. etapa: provozní úsek Pankrác – Nové Dvory + stavební jáma Rezerva.

Územní rozhodnutí bylo vydáno v roce 2013, s opravou zřejmých nesprávnosti v 04_2014, pravomocné v  07_2014.

„Stavební jáma Rezerva“, která je umístěná v traťovém úseku mezi budoucími stanicemi Depo Písnice a Písnice se nachází pouze na  k.ú. Kunratice. Stavební jáma bude sloužit pro montáž razících mechanizmů a z tohoto prostoru bude také zahájena ražba traťových tunelů až do stanice Nádraží Krč. Ražba bude provedena v I. etapě výstavby. V této fázi nebudou budovány stanice na našem území (Libuš, Písnice a Depo Písnice).

Výjezd a vjezd do zařízení staveniště  je uvažován do ul. Kunratická spojka, navrhujeme, aby byla vedena směrem na Vídeňskou mimo oblast Libuše a Písnice.

Dopravní napojení bytových domů v ulici Švihovská na Kunratickou spojku bude zachováno, ale napojuje se na ni i staveništní doprava ze stavebního objektu SOD 25 Rezerva, proto navrhujeme požadovat takové řešení, aby nedocházelo ke kolizi s rezidenty bytového komplexu Ekospolu v ulici Švihovská.