# ZÁPIS  Z JEDNÁNÍ

## KOMISE  PRO  ÚZEMNÍ   PLÁN

## MČ PRAHA  -  LIBUŠ

Dne : 18.10.2011    7:45 – 9:20

Místo : kancelář starosty

Přítomni : Mgr. V. Kuthan, Mgr. J. Koubek, PaedDr. J .Adámková, ing. Macháček, Mgr. R. Řezanka, ing.arch. Kříž.

Hosté : zmocnění zástupci investora : ing.arch. Kasl, ing.arch. Čejka, za HERCESA ing. Tuček

Jednání byl částečně přítomen i tajemník MČ  RNDr. Mašek CSc.

Jednání zahájil a řídil předseda komise Mgr. V. Kuthan..

1. Hlavním bodem programu byla prezentace  Bytový dům Novodvorská, Praha – Libuš, na místě stávající patrové garáže Zbudovská č.p.760,p.č. 1123/48 a 1123/60,  k.ú. Libuš.

Prezentaci Kapacitně objemové studie BD Novodvorská provedl ing.arch. Kasl :

24.9.2011 proběhla prezentace záměru pro občany.

EIA – termín odevzdání bude koncem listopadu.

Trvá spoluvlastnictví objektu hromadných garáží, následné vyrovnání spoluvlastnických vztahů není dosud dořešeno

Doprava : nově se navrhuje vybudovat kruhový objezd  Zbudovská, Novodvorská, koncepčně není MHMP proti. Byla provedena nová analýza dopravy – není potřeba 560 parkovacích   stání (dále PS)

Celé území a jeho stávající podoba, včetně přiléhajícího území spadajícího pod MČ Praha 4 je řešeno jako komplex : 2 „podkovy“ s garážemi k Novodvorské

Pokračování rozvoje daného území na jih – plány KZP Group

Možnosti vytápění dané lokality: dálkové (PT a.s.), alternativa pro SVJ jsou plynové kotelny – 10 objektů, s ohledem na budoucí množství imisí preferuje městská část napojení na Pražskou teplárenskou, a.s., rozhodnutí o definitivním řešení však bude na SVJ

2 navrhované varianty řešení nové zástavby firmou Hercesa po zohlednění některých připomínek městské části, SVJ a občanského sdružení:

1. podélný deskový bytový dům situovaný k ulici Novodvorská

2. 3 samostatné objekty bytových domů situované kolmo k ulici Novodvorská

na ozeleněné garážové podnoži

Obě varianty jsou kapacitně prakticky shodné.

2 podzemní garážová podlaží (cca 300 PS), vjezd ze Zbudovské) – suterén vystupuje až cca

3 m nad terén – garážová podnož

Vztah k metru – metro bude až po výstavbě BD.

Podle posudku Metroprojektu je M vzdáleno min. 11 m od základů BD a dle sdělení investora nemá Metroprojekt k navrhovanému řešení založení BD ve vztahu k metru výhrady (do budoucna bude nutné doložit písemným stanoviskem)

Byty – většina 2 + kk, 3 + kk – cca 200 bj.

Výška : 2 podzemní a 10 nadzemních podlaží (dále NP) – terén klesá, předseda komise upozorňuje na skutečnost, že je zájem na tom, aby zástavba směrem k jihu klesala, navrhuje směrem k jihu snížení podlaží

Předvedeny zákresy do panoramatu – v dálkových pohledem není objekt BD objemově zřetelně vidět

2. varianta řešení (3 objekty kolmo k Novodvorské) bude asi lépe akceptovatelná pro obyvatele

Osvětlení, oslunění, na vizualizaci je technické osvětlení – posouzení doc. Kaňka, pan Starosta

Předseda komise upozorňuje na skutečnost, že je zájem na tom, aby zástavba směrem k jihu klesala, navrhuje směrem k jihu snížení podlaží s ohledem na skutečnost, že následná navrhovaná výstavba jižním směrem ke stanici metra (záměry KZP real) může být výškou navrhovaných budov do značné míry ovlivňována, investor resp. projektant není v zásadě proti (pozn. :  členové komise toto podporují)

Celkem jenom 1-2 nebytové prostory v 1. NP – tam, kde nemohou být byty, úvaha o službách typu kapacitně odpovídajícího maloobchodu s potravinami

Časový harmonogram dle představ investora:

dořešit způsob vytápění  a kompenzace

1.7.2013 – zahájení demolice

Dokončit stavbu do konce roku 2015 (30 měsíců)

Výstavba z jihu na sever po jednotlivých etapách

(0. až  4. etapa – ta je vč. části podnože kvůli TS)

Předběžná představa investora - zúžení Novodvorské : podélná parkovací stání

Stání v Mirotické – změna z podélných na kolmá, problém může tvořit přilehlý chodník

Přemístění přechodu z Mirotické přes Novodvorskou do osy

URM a OUP potvrdili soulad s UP – bylo přislíbeno dodání těchto dokladů pro MČ

Doprava se řeší na OD

Topný kanál k objektu přes ulici Novodvorská bude v nové trase

Je plánováno 3 x zařízení staveniště + dočasná parkovací stání po dobu výstavby na pozemcích KZP real jižně pod ulicí Zbudovská.

Pozemek přiléhající k východně k místu výstavby 51 spoluvlastníků – pokud bude zajištěn jejich souhlas - bude před demolicí a v průběhu výstavby vytvořena východním směrem protihluková stěna

Zeleň na garážové podnoži – výrazné propojení Novodvorské a vnitrobloku se zatím neuvažuje – jde o neveřejné (polosoukromé) prostory s předzahrádkami bytů.

Zeleň ve vnitrobloku – možná nabídka investora na její rekultivaci

Financování nového vytápění – další možnost kompenzací pro SVJ ze stávajících bytových domů

Výstavba se předpokládá po dobu 30 měsíců,

Nepřetržité práce – jen kontinuální – třeba betonáže, 7 – 20 hod., v interiéru do 21 hod, ještě se bude upřesňovat

Závěr: Nyní je zapotřebí s projektem seznámit jednotlivá SVJ, spoluvlastníky garáží a občanská sdružení a následně bude na dalším setkání celá věc znovu projednána.

2. Zástavba u stanice metra Libuš

Projektant ak.arch.ing. V. Rubek.

Podklady od něj budou rozeslány zastupitelům MČ mailem.

3. Projednání stavebního záměru „Zástavba 16 ŘRD v Libuši“  na p.č.293/4 a 293/5, úprava kódu směrného využití daného území na D

Projektant ing.arch. Marušiak.

Usnesení Rady č. 264/2011 ze dne 13.9.2011.

Předseda komise konstatuje, že nebylo předem projednáno v komisi – záměna na 16 ŘRD z původních 14 ŘRD

Navrženo projednání : účast p. Jagrik, p. Šejbl, p. Heran, členové Komise.

Od p. Šejbla a p. Herana si vyžádat písemné připomínky předem.

Navrženy termíny: stř. 26.10.2011 v 7:45 hod nebo 2.11.2011 v 7:45 v kanceláři pana starosty.

4. Předseda komise Mgr. Kuthan odsouhlasil zápis z jednání komise dne 20.4.2011.

Zápis byl členům Komise rozdán.

5. Mgr. Kuthan připraví  návrh na Plánovací smlouvy – vybudování nové třídy MŠ v přízemí areálu K Lukám 664

6. Na Zastupitelstvo 30.11.2011 bude připraven předsedou Komise materiál – informace o činnosti Komise.

7. Komise byla seznámena s předanými výsledky projednání rozporů návrhu vyhodnocení a připomínek, uplatněných  MČ  ke konceptu ÚP HMP.

Výstup byl předán členům komise.

Jde celkem o 4 připomínky (č. 6839, 6851, 6853, 6854).

Bude ověřen stav a rozsah připomínky č. 6854

Další jednání komise bude podle potřeby svoláno předsedou Mgr. Kuthanem.

V Praze 19.10.2011                                                                                               Zapsal : Kříž